|  |
| --- |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

02.12.2013г. №324

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сельском поселении Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области от 23.08.2013 г. № 240 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области» и приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы» согласно приложению.

 2. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах.

 3. Действие настоящей муниципальной программы вступает в силу с 1 января 2014 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Ленинский сельсовет И.И. Жуков

 Приложение

 к постановлению администрации

сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района

от 02.12.2013 г. № 324

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района

на 2014-2020 годы»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района**

 **на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области  |
| Соисполнитель | Учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения Ленинский сельсовет |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению |
| Индикаторы цели | Доля снижения потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения |
| Задачи муниципальной программы |  1.Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения. 2.Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.3. Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях уличного освещения территорий населенных пунктов сельского поселения;4. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.  |
| Показатели задач | *Показатель 1 задачи 1:*- снижение потребления энергетических ресурсов, %; |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения Ленинский сельсовет всего 4263,7тыс. руб., из них:2014 год – 1500 тыс. руб.;2015 год – 655,7 тыс. руб.;2016 год – 421,6 тыс. руб.;2017 год – 421,6 тыс. руб.;2018 год – 421,6 тыс. руб.;2019 год – 421,6 тыс. руб.;2020 год – 421,6 тыс. руб.Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году: Снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 30%; |

**1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет**

Важной задачей социально-экономического развития сельского поселения Ленинский сельсовет является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района.

 Особенно актуальной это задача стала в последнее время в связи с повышением тарифов на тепловую, электрическую энергию, а так же на различные виды топлива. В таких условиях учреждения бюджетной сферы обязаны выполнять мероприятия в области энергосберегающих и энергоэффективных технологий, которые позволят снизить затраты на потребление таких ресурсов как вода, газ, электрическая и тепловая энергия.

Основной задачей по энергосбережению является установка и содержание счетчиков учета газа, тепла, воды, электроэнергии в технически исправном состоянии, не допуская расчетов по нормативам или пропускной способности. Важную роль в этом играют обязательные нормативные поверки и замена устаревших приборов, не соответствующих определенному классу точности.

Реализация программных мероприятий позволит за период 2014-2020 годы на территории сельского поселения Ленинский сельсовет реализовать установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

-учете энергетических ресурсов;

-ведении топливно-энергетических балансов;

-нормировании потребления энергетических ресурсов.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач**

 Принятие Закона №261-ФЗ от 23.11. 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создало предпосылки и дало импульс для развития энергосбережения во всех направлениях.

В предстоящий период на территории сельского поселения должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

 - проведение энергетических обследований;

 - учет энергетических ресурсов;

 - ведение энергетических паспортов;

 - ведение топливно-энергетических балансов;

 - нормирование потребления энергетических ресурсов;

 - выполнение требований энергетической эффективности зданий и сооружений;

 - размещение заказов для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения Ленинский сельсовет.

Целью Программы является:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения, %

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 1.Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.

2.Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения в учреждениях, финансируемых из бюджета поселения.

3. Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях уличного освещения территорий населенных пунктов сельского поселения;

4. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

 Показателями задач являются:

**-**снижение потребления энергетических ресурсов, %;

**3. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы**

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся:

 - снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 30%.

**4. Характеристика основных мероприятий Программы с описанием**

**всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована**

 **в составе основных мероприятий**

**Основное мероприятие 1 задачи 1 «Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения»** включает:

-мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные).

**Основное мероприятие 1 задачи 2 «Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения »** включает:

- Режимно-наладочные работы, подготовка к отопительному сезону.

**Основное мероприятие 1 задачи 3 «Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях уличного освещения территорий населенных пунктов сельского поселения»** включает:

 - Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные.

 **Основное мероприятие 1 задачи 4 «Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов»** включает:

 - повышение тепловой защиты, утепление здания администрации сельского поселения Ленинский сельсовет при капитальном ремонте;

 - перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии в здании администрации.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 гг. предположительно составит всего 4263,7 тыс.руб.

**6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы**

 Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

**7. Мониторинг реализации муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области от 23.08.2013 г. № 240 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области».

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»

**Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района**

**на 2014 -2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  **Цель муниципальной программы** Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению |
| 2 | **Индикатор цели**Доля снижения потребления энергетических ресурсов | Администрация сельского поселения | **%** | **9** | **12** | **15** | **18** | **21** | **24** | **27** | **30** |
| 3 | **Задача 1 муниципальной программы*****Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения***  |
| 4 | Показатель 1 задачи 1 программы снижение объемов потребления энергоресурсов |  |  % | **9** | **12** | **15** | **18** | **21** | **24** | **27** | **30** |  |
| 5 | Основное мероприятие 1 задачи 1 программыЗамена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) | ответственный исполнитель-администрация сельского поселения | ед. | - | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | - |  |
| соисполнитель – МБУК «Ленинский поселенческий Центр культуры и досуга» |
| 6 | **Задача 2 муниципальной программы*****Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения*** |
| 7 | Основное мероприятие 1 задачи 2программы режимно-наладочные работы, подготовка к отопительному сезону | ответственный исполнитель -Администрация сельского поселения  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| соисполнитель – МБУК «Ленинский Поселенческий Центр культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Задача 3 муниципальной программы*****применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях уличного освещения территорий населенных пунктов сельского поселения*** |
| 9 | Основное мероприятие 1 задачи 3программы замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 10 | **Задача 4 муниципальной программы*****Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов*** |
| 11 | Основные мероприятия 1 задачи 4 программы- повышение тепловой защиты, утепление здания администрации сельского поселения;- перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии в здании администрации  | администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района**

**на 2014 -2020 годы» за счет средств бюджета сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Муниципальная программа** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»** | Всего | Х | Х | Х | 4263,7 | 1500 | 655,7 | 421,6 | 421,6 | 421,6 | 421,6 | 421,6 |
| Администрация сельского поселения  | 911 | Х | Х | 4263,7 | 1500 | 655,7 | 421,6 | 421,6 | 421,6 | 421,6 | 421,6 |
| учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 задачи 1программы Замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные | **всего** | Х | Х | Х | 500 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Администрация сельского поселения  | 911 | Х | Х | 500 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 задачи 2программы режимно-наладочные работы, подготовка к отопительному сезону | всего | Х | Х | Х | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Администрация сельского поселения  | 911 | Х | Х | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения | 911 | Х | Х |  70 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |
| 4 | Основное мероприятие 1 задачи 3 программызамена светильников уличного освещение на энергоэффективные | Администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 250 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 5 | Основные мероприятия 1 задачи 4 программы- повышение тепловой защиты, утепление здания администрации сельского поселения;- перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии в здании администрации | Администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 3303,7 | 1470 | 475,7 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 391,6 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014 -2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  **Муниципальная программа** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения ленинский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»** | Всего |  4263,7 |  1500 |  655,7 |  421,6 |  421,6 |  421,6 |  421,6 |  421,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  4263,7 |  1500 |  655,7 |  421,6 |  421,6 |  421,6 |  421,6 |  421,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |