Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»октября 2017 год                                                                                                                 № 283

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2017-2027 годы.

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 г. №521 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», (в ред. Постановления администрации Липецкой области от 31.12.2013 г.№641), Уставом сельского поселения Ленинский сельсовет, администрация сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2017-2027 годы согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» http://admlenin.ru/

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

# Глава администрации

сельского поселения

Ленинский сельсовет                                                                                                    О.В.Коротеев

# ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ленинский СЕЛЬСОВЕТ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2027 годы.

2017 год

# Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения  Ленинский сельсовет

№283 от 05.10.2017 г.

# ПРОГРАММА

Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории

сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района

Липецкой области

на 2017-2027 годы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2017-2027 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 г. №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 г.№521 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», (в ред. Постановления администрации Липецкой области от 31.12.2013 г.№641), Уставом сельского поселения Ленинский сельсовет. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Задачи программы | -Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; -Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | -Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); -Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; -Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | -Разработка проектно-сметной документации; -Реконструкция существующих дорог; -Ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: -средства районного бюджета; формирование бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; -Обеспечение надежности и безопасности систем транспортной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района

Ленинский сельсовет Липецкого Муниципального района Липецкой области граничит с землями Сырского, Падовского, Боринского, Крутохуторского сельсоветов, а также с землями г.Липецка и Грязинского района .

Расстояние от сельского поселения Ленинский сельсовет до г. Липецка – 22 км.

Границы территории сельского поселения Ленинский сельсовет установлены законом Липецкой области от 23.09.2004г. №126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» с изменениями на 23.06.2016г.

2.1. Социально-экономическое состояние сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области.

Общая площадь территории сельского поселения – 10247,0 га, в том числе:

- земли сельхозназначения – 6922,7852 га;

- земли населённых пунктов – 1901,9148 га.

На территории сельского поселения расположено 4 населенных пунктов

Территория сельского поселения Ленинский сельсовет включает следующие населенные пункты: с. Троицкое, с. Ленино, с. Пады, с. Елецкое.

Село Ленино связано территориальными автодорогами со многими населенными пунктами Липецкого района, с городами Липецк, Воронеж, Усмань. Через село Ленино проходит автотрассы областного значения Липецк-Воронеж, Липецк-Усмань, автотрасса Липецк- Воронеж имеет выход на трассу федерального значения М-4 "Москва-Дон". Сёла Ленинского сельсовета Липецкой области соединены с областным центром г. Липецк автобусным сообщением. Действуют маршруты: г. Липецк – с. Ленино №103; г. Липецк – с. Троицкое №128.

Население по состоянию на 01.01.2017 г. – 6624 человека

- трудоспособное население – 3370 чел.

- пенсионеры – 2050 чел.

- учащиеся – 791чел.

- дети дошкольного возраста – 413 чел.

Водный фонд поселения представлен рекой Воронеж проходящей в границах Ленинского сельского поселения Липецкой области.

В хозяйственном отношении территория поселения достаточно развита.   На территории поселения расположены предприятия сельскохозяйственного и перерабатывающего назначения: ООО «Май», КФХ «Милованово».

2 автозаправочные станции: АЗС ООО «Руспетрол», АЗС ООО «Лукойл»

Автотранспортные предприятия: ООО «SVM ТЕХНО», ИП «Стуров», ООО «ТЭК ТРАНС-АВТО».

Всего на территории поселения свою деятельность осуществляют 63 предприятия различных форм собственности и 193 индивидуальных предпринимателя. Из них 57 организаций и предпринимателей осуществляют свою деятельность на территории сельского поселения.

По территории сельского поселения проходит газопровод, водопровод, линии электропередачи.

Основным направлением развития сельскохозяйственного производства является растениеводство и производство мяса.

Самыми крупными сельхозпроизводителями на территории поселения являются ООО «Май», КФХ «Милованово»

Такое перспективное направление развития сельского хозяйства, как молочное и мясное животноводство в настоящее время на территории поселения развивается динамично.

Внешние связи поселения обеспечиваются автомобильным транспортом. С северо-востока на юго-запад сельского поселения по с.Ленино проходит автомобильная дорога областного значения «Липецк-Воронеж» имеет выход на трассу федерального значения М-4 «Москва-Дон». С северо-запада на юго-восток проходит автомобильная дорога  регионального значения «Липецк-Усмань».

Транспортная инфраструктура обеспечивает поселение внешними связями с областным центром.

Передвижение жителей внутри населенного пункта осуществляется самостоятельно. Автобусные маршруты внутри поселения и села отсутствуют, для поездок в областной центр можно воспользоваться рейсовыми автобусами: «Липецк(Центральный рынок)-Ленино», «Липецк(Автовокзал)- Троицкое». В указанных населенных пунктах имеются автобусные павильоны (остановки).

Перечень автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной собственностью (согласно Постановления администрации Липецкой области от 23.12.2011 N 456 (ред. от 02.12.2016) "Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Липецкой области и Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области"), проходящих по территории сельского поселения Ленинский сельсовет, приведен в таблице 1

Таблица 1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной собственностью

| № п/п | N п/п Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протя женность всего, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальто бетон, км | Щебень, км | Грунт, км |
| 1 | 42 ОП РЗ 42К-613 | Троицкое-Елецкое-Пады | 3,40 | 3,40 | - | - |
| 2 | 42 ОП РЗ 42К-607 | Троицкое-прим. к а/д подъезд к г. Липецк от а/д М-4 "Дон" | 5,85 | 5,85 |  | - |
| 3 | 42 ОП РЗ 42К-606 | Ленино-прим. к а/д подъезд к г. Липецк от а/д М-4 "Дон" с подъездом в ул. Новая | 3,98 | 3,98 |  |  |

Улично-дорожная сеть населенного пункта поселения обеспечивает           внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию села, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Уличная-дорожная сеть населенных пунктов представлена следующими категориями улиц:

-главная улица;

-улица в жилой застройке: основная, второстепенная (переулок) проезд.

Главными транспортными связями населенных пунктов являются: ул.Титова, ул. 9 Мая, ул. Усманская, ул.Зегеля, ул.Октябрьская, ул.Пушкина, ул. Советская, ул.Гагарина, остальные - жилые улицы, их трассировка приближена к условиям существующего рельефа и окружающего ландшафта.

Главные и основные улицы в центральной части с. Ленино, с.Елецкое, с.Пады, с. Троицкое имеют асфальтобетонное покрытие, остальные улицы и дороги грунтовые или отсыпаны щебнем.

Автобусного движения внутри сел не имеется. Общая протяженность улично-дорожной сети в существующих границах населенных пунктов составляет – 67,613 км, в том числе: с. Троицкое – 17,504 км; с.Пады- 7,65 км; с.Ленино – 27,804 км; с. Елецкое – 14,655 км;

2.2.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура обеспечивает поселение внешними связями с областным центром.

Передвижение жителей внутри населенного пункта осуществляется самостоятельно. Автобусные маршруты внутри поселения и села отсутствуют, для поездок в областной центр можно воспользоваться рейсовыми автобусами: №103 Липецк (Центральный Рынок) – Ленино и №128Липецк (Автовокзал)-Троицкое. Маршруты регулярных перевозок движения транспортных средств осуществляются по автомобильным дорогам:

автобуса №103г.Липецк (пл.Победы, пр.Победы), А-133, а/д  Ленино-прим. к а/д подъезд к г.Липецк от а/д М4 "Дон", с.Ленино (ул.9 Мая, ул.Ленина), ежедневно 23 раза в день,

автобуса №128 г.Липецк (пр.Победы), А-133, а/д Обход г.Липецка, с.Троицкое (ул. Усманская, ул.Октябрьская, ул.Советская, ул.Гагарина) ежедневно 13 раз в день.

В указанных населенных пунктах имеются автобусные павильоны (остановки).

Автомобилизация поселения (428 единицы/1000 человек  в 2015 году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации). В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.3.Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения и иные показатели (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие  состояние дорожного движения

Общая протяженность улично-дорожной сети в существующей границе населенных пунктов сельского поселения Ленинский сельсовет составляет – 67,613 км.

Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2:

| Таблица – 2-Перечень автомобильных дорог общего пользования Ленинский сельсовет. с.Троицкое; 17,504; 15,805; 1,199; 0,500. 1; ул.Октябрьская; 1,400; 1,400; 42 240 844 ОП МП 01. 2; ул.Чапаева; 0,650; 0,650; 42 240 844 ОП МП 02. 3; ул.Зегеля; 0,610; 0,610; 42 240 844 ОП МП 03. 4; ул. Пушкина часть1; 1,100; 1,100; 42 240 844 ОП МП 04. 5; ул. Пушкина часть2; 0,140; 0,140; 42 240 844 ОП МП 05. 6; ул.Прогонная; 1,200; 1,200; 42 240 844 ОП МП 06. 7; ул.Набережная; 2,690; 2,690; 42 240 844 ОП МП 07. 8; ул. Ленинская; 0,949; 0,949; 42 240 844 ОП МП 08. 9; ул. Чкалова; 0,299; 0,299; 42 240 844 ОП МП 09. 10; ул. Плеханова; 0,320; 0,320; 42 240 844 ОП МП 10. 11; ул. Кутузова; 0,800; 0,321; 0,479; 42 240 844 ОП МП 11. 12; ул. Советская; 0,300; 0,300; 42 240 844 ОП МП 12. 13; ул. Гагарина; 1,000; 1,000; 42 240 844 ОП МП 13. 14; ул.Лесная; 2,300; 2,300; 42 240 844 ОП МП 14. 15; ул.Суворова; 0,646; 0,646; 42 240 844 ОП МП 15. 16; ул. Фрунзе; 1,880; 1,880; 42 240 844 ОП МП 16. 17; ул. Молодежная; 0,720; 0,720; 42 240 844 ОП МП 17. 18; пер.Лесной; 0,500; 0,500; 42 240 844 ОП МП 18. с.Пады; 7,650; 1,880; 5,470; 0,300. 19; ул. Тихая; 1,600; 1,600; 42 240 844 ОП МП 19. 20; ул.Зегеля; 1,300; 1,300; 42 240 844 ОП МП 20. 21; ул. Пролетарская; 1,100; 1,100; 42 240 844 ОП МП 21. 22; ул. Гагарина; 1,210; 1,210; 42 240 844 ОП МП 22. 23; ул. М.Горького; 1,230; 1,230; 42 240 844 ОП МП 23. 24; ул.Пушкина; 0,910; 0,650; 0,260; 42 240 844 ОП МП 24. 25; ул. Тихая; 0,300; 0,300; 42 240 844 ОП МП 73. с.Ленино; 27,804; 11,897; 11,909; 3,998. 26; ул. Юбилейная; 0,800; 0,800; 42 240 844 ОП МП 25. 27; ул.Депутатская; 0,670; 0,300; 0,370; 42 240 844 ОП МП 26. 28; ул. Гурьева; 3,543; 2,614; 0,929; 42 240 844 ОП МП 27. 29; ул. Ленина; 0,960; 0,960; 42 240 844 ОП МП 28. 30; ул. 1-ая Садовая; 0,800; 0,600; 0,200; 42 240 844 ОП МП 29. 31; ул. 2-ая Садовая; 0,600; 0,600; 42 240 844 ОП МП 30. 32; ул. Сиреневая; 0,400; 0,300; 0,100; 42 240 844 ОП МП 31. 33; ул. Петровская; 0,630; 0,630; 42 240 844 ОП МП 32. 34; ул. Молодежная; 1,645; 1,645; 42 240 844 ОП МП 33. 35; ул. Заовражная; 1,080; 1,080; 42 240 844 ОП МП 34. 36; ул. Абрикосовая; 1,000; 1,000; 42 240 844 ОП МП 35. 37; ул. Победная; 0,500; 0,500; 42 240 844 ОП МП 36. 38; ул.Урожайная; 0,680; 0,680; 42 240 844 ОП МП 37. 39; ул. Пшеничная; 0,400; 0,400; 42 240 844 ОП МП 38. 40; ул.Вишневая; 0,400; 0,400; 42 240 844 ОП МП 39. 41; ул.Закатная; 0,800; 0,800; 42 240 844 ОП МП 40. 42; ул.Ароматная; 0,600; 0,600; 42 240 844 ОП МП 41. 43; ул. Романовская; 0,600; 0,600; 42 240 844 ОП МП 42. 44; ул. Рябиновая; 0,600; 0,600; 42 240 844 ОП МП 43. 45; ул. Изумрудная; 0,600; 0,600; 42 240 844 ОП МП 44. 46; проезд Центральный; 2,000; 2,000; 42 240 844 ОП МП 45. 47; ул.Луговая; 0,490; 0,490; 42 240 844 ОП МП 46. 48; ул.Весенняя; 0,490; 0,490; 42 240 844 ОП МП 47. 49; ул.Лазурная; 0,490; 0,490; 42 240 844 ОП МП 48. 50; пер.Багрянный-1; 0,500; 0,500; 42 240 844 ОП МП 49. 51; пер.Багрянный-2; 0,500; 0,500; 42 240 844 ОП МП 50. 52; ул.Перспективная; 0,700; 0,700; 42 240 844 ОП МП 51. 53; ул. Полевая; 0,354; 0,354; 42 240 844 ОП МП 52. 54; ул. Строителей; 0,450; 0,450; 42 240 844 ОП МП 53. 55; ул. Елецкая; 0,608; 0,608; 42 240 844 ОП МП 54. 56; ул. Новоромановская; 0,400; 0,400; 42 240 844 ОП МП 74. 57; ул. Слободская; 0,243; 0,243; 42 240 844 ОП МП 75. 58; ул. Киевская; 0,156; 0,156; 42 240 844 ОП МП 76. 59; ул. Воронежская; 0,345; 0,345; 42 240 844 ОП МП 77. 60; ул. Донская; 0,335; 0,335; 42 240 844 ОП МП 78. 61; ул. Азовского флота; 0,319; 0,319; 42 240 844 ОП МП 79. 62; ул. Корабельная; 0,309; 0,309; 42 240 844 ОП МП 80. 63; ул. Историческая; 0,295; 0,295; 42 240 844 ОП МП 81. 64; ул. Казацкая; 0,656; 0,656; 42 240 844 ОП МП 82. 65; ул. Крайняя; 0,148; 0,148; 42 240 844 ОП МП 83. 66; ул. Боярская; 0,708; 0,708; 42 240 844 ОП МП 84. с.Елецкое; 14,655; 5,100; 5,290; 4,265. 67; ул. 9 Мая; 0,500; 0,500; 42 240 844 ОП МП 55. 68; ул. 9 Мая (в районе дома № 80 а,б,в,г); 0,274; 0,274; 42 240 844 ОП МП 85. 69; ул. Натуралистов; 1,500; 1,500; 42 240 844 ОП МП 56. 70; ул. Дорожная; 0,800; 0,300; 0,500; 42 240 844 ОП МП 57. 71; ул. Зеленая; 1,700; 1,700; 42 240 844 ОП МП 58. 72; ул. Ракитная; 1,300; 1,300; 42 240 844 ОП МП 59. 73; ул. Липовская; 0,750; 0,750; 42 240 844 ОП МП 60. 74; ул. Солнечная; 0,540; 0,540; 42 240 844 ОП МП 61. 75; ул.Рябиновая; 0,980; 0,980; 42 240 844 ОП МП 62. 76; пер. Майский; 0,700; 0,700; 42 240 844 ОП МП 63. 77; ул.Прудная; 1,500; 1,500; 42 240 844 ОП МП 64. 78; ул.Яблочная; 1,400; 1,400; 42 240 844 ОП МП 65. 79; пер.Натуралистов; 0,500; 0,500; 42 240 844 ОП МП 66. 80; ул. 1 Мая; 0,600; 0,600; 42 240 844 ОП МП 67. 81; ул. Серебряный ручей; 0,496; 0,496; 42 240 844 ОП МП 68. 82; ул. Спортивная; 0,226; 0,226; 42 240 844 ОП МП 69. 83; ул. Юбилей Победы; 0,281; 0,281; 42 240 844 ОП МП 70. 84; ул. Калиновая; 0,297; 0,297; 42 240 844 ОП МП 71. 85; ул. Ольховая; 0,311; 0,311; 42 240 844 ОП МП 72. Итого; 67,613; 34,682; 23,868; 9,063. |  |
| --- | --- |

2.4.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащим частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и   у административных зданий хозяйствующих организаций.

| № п/п | Показатели | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 6091 | 6271 |
| 2 | Количество автомобилей, ед. | 2610 | 2649 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./ 1000 чел. | 428 | 422 |

2.5.Характеристика работы транспортных средств общего пользования,

включая анализ пассажиропотока

Передвижение на территории сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Доставка работников в ООО «Май» осуществляется автомобилем «ГАЗель», а работников КФХ «Милованово» с использованием личного транспорта. Автобусное движение между сельским поселением и областным центром организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.6.Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары с асфальто- бетонным покрытием и в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для передвижения на территории поселения предусмотрены по ул. Октябрьская с. Троицкое. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.7.Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,

состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Для целей обслуживания действующих сельскохозяйственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. Так же используется грузовой транспорт коммунальной службы для вывоза ТКО.

2.8.Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только пассажиров, но и для населения. Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушений правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших до 10 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.9.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным и аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергаются воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствием дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

• Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог;

• Обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами;

• Поддержка индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам (частный извоз - маршрутное такси);

• В генеральном плане резервируются территории для размещения автобусных остановочных и разворотных площадок, предлагаются новые улицы, пробиваются дополнительные транспортные направления, обеспечивающие связи между отдаленными населенными пунктами и более короткая связь сельсовета с соседними поселениями;

• При выборе новых направлений автодорог проектом предусмотрено максимальное использование сложившейся автодорожной сети.

Необходима комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к населенным пунктам сельского поселения: благоустройство и улучшение покрытия проезжей части, организация водоотведения. Рекомендуемая ширина земельного полотна и покрытия проезжей части на дорогах районного значения 7 и 9 м; на дорогах местного значения 5 - 6 м.

При интенсивном развитии сельского поселения и увеличении численности населения возможна организация дополнительных междугородних пассажирских рейсов, в том числе с привлечением индивидуальных предпринимателей.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)

2.Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г).

3.Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 3.07.2016 г.)

4.Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (в ред. от 24 марта 2017 г.)
5. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

6. Генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области утвержденный Советом депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Решением №149 от 26.12.2012г., с изменением, утвержденным Решением №101 30.09.2016 г.  Об утверждении изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.12.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в сельском поселении Ленинский сельсовет не предусмотрено. Полномочия по содержанию дорог местного значения переданы в Липецкий муниципальный район.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории сельского поселения расположен 4 населенных пунктов, в котором проживает 6624 человека, в том числе трудоспособного - 3370, учащиеся-791 человек, дети дошкольного возраста -413человек. Приросту численности населения являются многие факторы, в том числе положительные показатели миграционного прироста.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетными является обеспеченность жителей жильем, состоянием дорог, газификация.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Технико-экономические показатели Генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет

Основные технико-экономические показатели по населенному пункту сельского поселения Ленинский сельсовет

3.2.Прогноз транспортного спроса сельского поселения, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер, объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь к областным пунктам будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих предприятий сохраняется использование грузового транспорта, транспорт коммунальной службы для вывоза ТКО.

3.4.Прогноз развития дорожной сети сельского поселения

Основными направлениями развития дорожной сети сельского поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения Ленинский сельсовет.

| № п/п | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 6559 | 6847 | 7135 | 7135 | 7135 |
| 2 | Количество автомобилей, ед. | 2688 | 2727 | 2766 | 2766 | 2766 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./ 1000 чел. | 409 | 398 | 387 | 387 | 387 |

3.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы поста дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитальный ремонт дорог.

5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, по развитию велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.1.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в грунтовом исполнении. В перспективе планируется обустройство велосипедной и пешеходной дорожек с. Троицкое, ул. Октябрьская до ул.Гагарина МБОУ СОШ села Троицкое

5.2. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территория перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2017-2025 годы планируются согласно выделенных Липецкому муниципальному району межбюджетных субсидий на реализацию муниципальной программы в части ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2020 годы.

6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование настоящей Программы в сельском поселении Ленинский сельсовет не предусмотрено. Полномочия по содержанию дорог местного значения переданы в Липецкий муниципальный район.

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование настоящей Программы в сельском поселении Ленинский сельсовет не предусмотрено. Полномочия по содержанию дорог местного значения переданы в Липецкий муниципальный район. Тем не менее, в дальнейшем будет производиться корректировка в части финансирования муниципальных программ и подпрограмм и актуализироваться в соответствии с необходимыми потребностями и условиями.

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объемов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не меняется.